AI Learning OS 2026

深度调研与定版报告

语音做题 · 在线考试 · 全网课程与真题检索

版本：v2.2 Final

基线日期：2026-08-30

状态：可进入开发执行

目录

提示：在 Word 中打开后，如目录页码未刷新，请执行“更新域”。

# 执行摘要

AI Learning OS 的最终定位是 Personal Learning OS / Adaptive AI Learning Agent OS，而不是聊天机器人或普通题库系统。系统持续维护课程结构、题目能力要求、学生学习状态和证据授权状态，并以同一个学习运行时支撑语音、考试与资源检索三条入口。

定版设计采用“把复杂留给系统和后台，把简单留给用户”的原则。用户只需要面对“今日学习、开始语音、开始考试”三个主入口；课程发现、试卷检索、文档解析、授权判断、知识点映射、模型路由、错因诊断和复习排程全部由后台完成。

## 三条核心闭环

- 语音做题：读题 -> 读选项 -> 语音作答 -> 答案规范化 -> 确定性判分 -> 全卷报告 -> 错题讲解 -> 变式练习。

- 在线考试：服务端权威计时 -> 自动保存 -> 断线恢复 -> 超时自动提交 -> 幂等评分 -> 错因诊断 -> 补救复习。

- 课程与真题发现：多源搜索 -> 来源分级 -> 授权判断 -> 文档解析 -> 课程/题目标准化 -> 入库学习。

## 最终技术定版

| 层面 | 定版 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + React + TypeScript | 同一套 Web 体验覆盖考试、报告、课程和语音入口。 |
| 后端 | Python + FastAPI | 适合学习引擎、评分、解析和 AI 编排。 |
| Agent 编排 | LangGraph | 显式状态机约束考试、语音、检索和课程生成流程。 |
| 实时语音 | LiveKit Agents，Pipecat 备选 | 支持 WebRTC、打断、turn detection、自托管和 provider 适配。 |
| 数据 | PostgreSQL + pgvector + Redis + MinIO/S3 | 兼顾关系事务、概念图、向量、队列和对象存储。 |
| 解析 | MinerU / Docling / olmOCR / Marker adapter | 按文档类型路由，保留页码、公式和结构。 |
| 学生模型 | 可解释 heuristic/BKT-like + FSRS | 先保证可解释、可重算、可验证，再引入复杂模型。 |
| 部署 | Docker Compose -> Kubernetes | 先单机个人版，后多用户扩展。 |

## 最高风险

- 课程与试卷版权：公开访问不等于可复制、派生、再分发或训练。

- 考试一致性：计时、提交、评分必须由服务端事务保证。

- 主观题评分：必须使用 rubric、证据、置信度、二次复核和 golden set。

- 语音体验：单独优化端到端延迟、打断、噪声、命令识别和状态恢复。

- 教学效果：用前测、后测、保持率和迁移题验证，不以回答流畅度代替学习效果。

# 调研方法与证据分层

本次调研将用户上传的多份 AI 报告作为候选线索，再使用当前官方仓库、官方文档、大学官网和权威论文复核。只有通过当前官方来源验证的内容才进入定版；上传报告中与官方来源冲突或无法核验的内容被降级为线索。

| 证据等级 | 定义 | 定版用途 |
| --- | --- | --- |
| E1 官方已核验 | 当前官网、官方文档、官方 GitHub、release/license/API docs。 | 可进入事实表和技术选型。 |
| E2 学术/机构来源 | 论文、大学实验室、课程官网、开放教育平台。 | 作为方法与设计依据，效果数字保留实验条件。 |
| E3 二手报告 | 用户上传报告、搜索摘要、社区文章。 | 只作为候选线索，不当事实。 |
| E4 未验证/冲突 | 找不到官方来源或与官方冲突。 | 不进入定版。 |

## 已核验核心项目

| 项目 | 当前状态 | 定版吸收 |
| --- | --- | --- |
| HKUDS DeepTutor | v1.6.1；Apache-2.0；约 37.9k stars。 | lifelong tutoring、学习工作台、Quiz、Mastery Path、多引擎 RAG、记忆和证据意识。 |
| THU-MAIC OpenMAIC | v1.0.0；MIT；约 22.9k stars。 | Agent workbench、可恢复课程构建会话、材料解析、slides/quizzes/interactives/PBL、能力路由。 |
| LiveKit Agents | 官方文档核验。 | 实时语音管线、turn detection、打断、工具调用、自托管。 |
| FunASR / Qwen3-ASR / CosyVoice | 官方仓库核验。 | 本地 ASR/TTS 候选；Qwen3-ASR streaming 当前仅支持 vLLM backend。 |
| EduStudio / pyKT / FSRS | 官方仓库核验。 | 学生认知建模、知识追踪评测、间隔复习调度。 |
| OATutor / OLI Torus | 官方仓库核验。 | BKT、提示阶梯、自适应选题、CC BY 4.0 内容库；数据驱动课程创作与运行时。 |
| MinerU / Docling / olmOCR / Crawl4AI | 官方仓库核验。 | 文档解析、OCR、网页抓取和 RAG 前置流水线。 |

## 上传报告纠错

| 问题 | 处理 |
| --- | --- |
| 部分报告写 DeepTutor 为 MIT。 | 以当前官方仓库为准：Apache-2.0。 |
| 部分报告继续使用 OpenMAIC v0.3.1 或 AGPL。 | 当前为 v1.0.0，MIT。 |
| 把公开真题等同于可入库资源。 | 必须拆分访问、复制、派生、再分发、训练等权利。 |
| 把固定语音毫秒延迟当作既成事实。 | 延迟必须按链路实测，不能按模型宣传值定版。 |
| 建议绕过登录或站点限制抓取。 | 明确剔除，系统只允许授权路径和入口提示。 |
| 把 MinerU 当作纯 Apache-2.0 依赖。 | 附加条款规定 MAU 超 1 亿或月收入超 2000 万美元需商业授权，且第三方在线服务必须显著署名。 |

# 产品需求定版

## 用户主旅程

### 今日学习

系统读取目标、课程进度、考试日期、掌握度、错题、误解候选和遗忘风险，直接生成当日学习、练习与复盘任务。用户可以跳过、延后或反馈难度，但系统记录原因并用于后续计划。

### 语音做题

系统播报题干和选项，用户通过自然语音作答。系统识别“选 B”“第二个”“改成 C”“重复一遍”“慢一点”等意图，客观题由确定性规则判分。全卷完成后播报总分，并分层讲解错题、干扰项和同类技巧。

### 在线考试

系统生成或导入试卷后创建服务端权威考试会话。用户在线作答，系统自动保存答案、显示倒计时、断线恢复，并在超时后自动提交。提交后自动评分并生成总分、概念得分、错题清单、错因和补救任务。

### 课程与真题发现

用户只需描述学校、课程、年份和资料类型。系统生成搜索计划，检索官方课程站、图书馆、OER、GitHub 和可信社区仓库，输出来源等级、授权状态和可导入动作。允许解析的内容进入课程和题库；受限内容只保留入口。

## 功能矩阵

| 功能 | MVP 必需 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析与证据 | 是 | PDF 入库后可回到页码和原始来源。 |
| 题库与试卷 | 是 | 支持手动、导入和 AI 草稿，正式卷必须审核。 |
| 在线考试 | 是 | 服务端计时、自动保存、超时提交、幂等评分。 |
| 评分与报告 | 是 | 客观题 100% 规则判分，主观题 rubric + evidence。 |
| 错题与补救 | 是 | 错因分类、修复题、同构题、迁移题。 |
| Student Model | 是 | 第二次学习任务受第一次错题影响。 |
| 语音做题 | 是 | 完整完成一套题，支持打断、命令和恢复。 |
| 全网检索 | 是 | 结果带来源等级和授权状态。 |
| 课程生成 | P1+ | 先出目标和结构，人工确认后再生成内容。 |

## 非目标

- MVP 不做万人并发在线教育平台。

- 不做社交社区和直播课。

- 不承诺绕权抓取所有大学受限真题。

- 不训练专属大模型。

- 不把 LLM 用于考试剩余时间和客观题判分。

# 系统架构定版

系统采用分层架构：体验层、学习运行时、领域模型、学习策略、Agent/工具层、数据与治理平面。核心思想是把不可控模型隔离在可控业务边界内。

Experience Layer: Web / Voice / Exam UI / Reports

Learning Runtime: Session Manager / Exam Engine / Voice FSM / Planner

Domain Models: Student Model / Course Model / Question Model

Learning Policy: Tutor / Assessment / Research / Remediation

Evidence & Tools: RAG / Search / Calculator / Sandbox / Model Gateway

Data Plane: PostgreSQL / pgvector / Redis / MinIO

Voice Plane: LiveKit -> ASR -> FSM -> Policy -> TTS

Governance: Source Registry / License / Permission / Audit

## 服务边界

| 服务 | 职责 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Core API | 用户、课程、题目、考试、报告接口。 | 不直接实现复杂模型调用。 |
| Learning Engine | 掌握度、误解、复习、每日计划。 | MVP 不训练深度模型。 |
| Exam Engine | 考试状态、计时、提交、幂等。 | 客户端无权威。 |
| Grading Service | 客观、数值、代码、主观评分。 | 客观题不用 LLM。 |
| Content Pipeline | 解析、清洗、切块、证据、索引。 | License gate 前置。 |
| Search Service | 查询计划、来源分级、抓取、排序。 | 不绕过访问控制。 |
| Voice Service | LiveKit、ASR/TTS、意图、打断。 | 不直接拥有最终成绩。 |
| Agent Runtime | LangGraph 状态与工具权限。 | 输出必须 schema 校验。 |

## 核心状态机

Exam: CREATED -> READY -> STARTED -> IN_PROGRESS -> SUBMITTED -> GRADING -> REPORT_READY -> CLOSED

Voice: READY -> READING_QUESTION -> READING_OPTIONS -> WAITING_ANSWER -> COMMITTED -> NEXT -> REPORT

Search: INTENT -> ENTITY -> QUERY -> SEARCH -> DEDUPE -> SOURCE -> LICENSE -> PARSE -> INDEX

Course: GOAL -> COMPETENCY -> PREREQUISITE -> DAG -> RESOURCE -> OUTLINE -> LESSON -> ASSESSMENT

考试状态必须满足：服务器时间权威、答案事件 append-only、submission 唯一、超时触发幂等、评分只引用已提交答案。语音状态必须满足：打断不提交半成品答案、断线可恢复、答案由学习服务最终确认。

# 数据模型与 API

## 核心对象

| 对象 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Course | title、provider、source_url、concept_ids、license_state | 授权状态必须存在。 |
| Concept | canonical_name、prerequisite_ids、parent_id、evidence_ids | 课程、题目、学生共享。 |
| Question | stem、options、answer_key、type、difficulty、concept_ids | 正式题必须 review 通过。 |
| Paper | question_ids、duration、total_score、policy | 生成卷默认 draft。 |
| ExamSession | server_started_at、server_end_at、status、revision | 客户端不可修改时间。 |
| AnswerEvent | question_id、payload、sequence、server_received_at | sequence 唯一。 |
| Submission | answers、submitted_at、submit_reason、idempotency_key | 考试会话唯一。 |
| StudentConceptState | mastery、forgetting_risk、next_review_at、misconceptions | 用户+概念唯一。 |
| Evidence | source_id、locator、snippet_hash、retrieved_at | 所有结论可追溯。 |

## API 契约要点

- 考试状态接口返回 server_now、server_remaining_seconds、revision 和 current_answers。

- 语音答案提交 transcript、intent、normalized_answer、confidence 和 event_id，由服务端决定接受或澄清。

- 搜索结果必须返回 url、source tier、license_state、import_action 和 reason。

- 评分结果必须返回 method、criteria、confidence、judge_model、prompt_hash 和 evidence_ids。

- 统一错误码覆盖考试过期、重复提交、sequence 冲突、license 受限、语音歧义、SSRF 拒绝等场景。

# 语音学习模式设计

## 完整流程

创建/恢复 VoiceSession

-> 选择 Paper 或自适应题组

-> 播报规则和题量

-> TTS 读题干和选项

-> 等待用户语音

-> ASR + intent + answer normalization

-> deterministic grading

-> 短反馈 / 下一题

-> 全卷报告 / 错题讲解 / 变式练习

## 意图规范化

| 用户说 | 识别意图 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 选 B / 我选第二个 | choose_option | 规范化为 B 并提交答案事件。 |
| 我改成 C | change_answer | 追加覆盖事件，不删除历史。 |
| 重复题目 / 选项再说一遍 | repeat | 重读题干或选项。 |
| 慢一点 | slow_down | 调整 TTS rate。 |
| 跳过 / 暂停 / 结束 | control | 按状态机转移并保存状态。 |

## 本地、云端与混合

- 本地：自托管 LiveKit + FunASR/Qwen3-ASR + 本地 LLM 可选 + CosyVoice，适合隐私优先。

- 云端：LiveKit Cloud 或在线 STT/LLM/TTS，适合快速启动和高质量。

- 混合：本地 ASR 与个人上下文，必要时云端强推理，按隐私、成本、网络和任务复杂度路由。

语音延迟必须拆分为 capture、VAD、ASR first/final token、意图规范化、策略决策、LLM、TTS first audio、网络 RTT 和状态提交，并全部埋点。

# 在线考试与审阅设计

## 考试安全

- start_at 和 end_at 由服务器写入，客户端只显示同步后的剩余时间。

- 答案以 append-only event 保存，sequence 单调且唯一。

- submit 和 timeout submit 均幂等，重复请求返回同一 submission。

- 断网时客户端暂存，恢复后按服务端 revision 同步。

- 考试模式禁用 search、solution、hint 等未授权工具。

## 评分瀑布

格式校验 -> 缺答策略 -> deterministic objective -> numeric/math verifier

-> coding sandbox -> subjective rubric + evidence + LLM judge

-> confidence check -> second judge / human review

-> report -> student model update -> remediation

## 错因与补救

| 错因 | 判断证据 | 补救 |
| --- | --- | --- |
| 概念错误 | 同类概念题反复错，讲解后仍错。 | 概念讲解 + 低难度修复题。 |
| 先修缺失 | 错误集中在先修节点。 | 回补先修概念再回原题。 |
| 计算错误 | 思路正确但步骤或数值错。 | 步骤分训练和验算策略。 |
| 审题错误 | 忽略条件或误读限制。 | 条件圈画和审题清单。 |
| 时间压力 | 后半卷未答和超时占比高。 | 限时分块训练。 |

# 全网课程与真题检索

## 搜索流水线

INTENT_PARSE -> ENTITY_RESOLUTION -> QUERY_PLAN

-> OFFICIAL / LIBRARY / OER / GITHUB / COMMUNITY SEARCH

-> NORMALIZE -> DEDUPLICATE -> SOURCE TIER

-> LICENSE/ACCESS CHECK

|-- LINK_ONLY

|-- PRIVATE_IMPORT

|-- OPEN_LICENSE_IMPORT

+-- BLOCK_IMPORT

-> PARSE -> EXTRACT OBJECTS -> HUMAN REVIEW -> INDEX

## 来源等级

| 等级 | 来源 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| S | 大学官方课程站、官方图书馆、官方 GitHub。 | 优先检索和引用。 |
| A | OpenStax/OER、明确授权公开材料。 | 按具体 CC 条款导入。 |
| B | 社区维护课程资料仓库、可信教师材料。 | 需检查上游权利和人工复核。 |
| C | 博客、论坛、社交媒体。 | 只作线索，不当官方事实。 |

## 授权边界

| 状态 | 可链接 | 可解析 | 可派生/再分发 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNKNOWN | 是 | 否 | 否。 |
| OPEN_LICENSE | 是 | 是 | 按署名、非商业、ShareAlike 等条款。 |
| ACCESS_CONTROLLED | 是 | 仅授权用户 | 默认否。 |
| ALL_RIGHTS_RESERVED | 是 | 否 | 否。 |
| PROHIBITED | 仅记录 | 否 | 否。 |

MIT OCW、CMU OLI、OpenStax 等资源虽有开放许可，但常见 CC BY-NC-SA 条款意味着署名、非商业和 ShareAlike 义务不能被忽略。HKU ExamBase 等受限资源只能提供入口与使用说明，不能被绕权抓取或镜像。

官方课程入口扩展为 HKU Online/edX/Coursera、清华 XuetangX、北大 Global Open Courses、MIT OCW、CMU OLI、Stanford Online、Harvard CS50x、Berkeley 课程站、Open Yale、OpenStax 和 OER Commons。lib-pku、清华课程攻略、USTC-Course 等社区仓库只作为发现线索，不默认进入内容池。

# 开发计划与验收

| 周次 | 里程碑 | 验收 Gate |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Foundation | Docker Compose 可运行；登录、课程、健康检查、持久化、CI。 |
| Week 2 | Content | PDF 入库；chunk 可回页；重复上传去重。 |
| Week 3 | Exam | 完整 mock exam；刷新、断网、重复提交不破坏状态。 |
| Week 4 | Grading | 自动评分、报告、错题、补救和 golden set。 |
| Week 5 | Student Model | 错题影响次日计划；复习任务有 next_review_at。 |
| Week 6 | Voice Quiz | 语音完整做 20 题；命令、打断、恢复可用。 |
| Week 7 | Voice Tutor | 提示阶梯、证据讲解、考试权限隔离。 |
| Week 8 | Search | 来源化搜索；license state 正确；SSRF 防护。 |
| Week 9 | Hardening | 测试矩阵、语音评测、评分一致性、安全测试。 |
| Week 10 | Release | Docker build、备份恢复、文档、发布清单全通过。 |

## MVP Gate

- 上传资料 -> 解析 -> 题库 -> 考试 -> 评分 -> 错题 -> 复习闭环完整可用。

- Student Model 能影响下一轮选题。

- 语音能完整完成一套题并生成报告。

- 检索结果具备来源、授权状态和可解释排序。

- 客户端无法通过改时间、刷新、重复提交或并发请求破坏考试。

- lint、typecheck、unit、integration、E2E smoke 全部通过。

# AI 开发提示词包

完整提示词保存在 `docs/07_AI_AGENT_PROMPT_PACK.md`，可直接复制给 Codex、Claude Code 或其他 coding agent。建议一次只给一个角色提示词和一个明确任务。

| 提示词 | 用途 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| Master System Prompt | 全局工程约束。 | 技术默认值、禁止行为、工作循环。 |
| Bootstrap Monorepo | 初始化项目。 | 服务目录、Compose、migration、CI。 |
| Content Pipeline | 文档摄取。 | 解析、证据、切块、索引、幂等任务。 |
| Exam Engine | 考试核心。 | 服务端计时、事件、幂等提交和测试。 |
| Grading Service | 评分路由。 | 确定性评分、rubric、judge schema。 |
| Student Model | 学生状态。 | mastery、误解、遗忘风险、复习队列。 |
| Voice Quiz FSM | 语音做题。 | 状态机、意图、打断、恢复、latency。 |
| Search Agent | 资源发现。 | 来源分级、授权、抓取安全和证据。 |
| Course Generator | 课程生成。 | 目标 -> 能力 -> 概念 -> 大纲 -> 内容 -> 测验。 |
| Review/Release | 质量门槛。 | 问题分级和发布证据。 |

# 风险控制与合规

## 安全基线

- 所有 API 默认鉴权，对象存储默认私有，signed URL 短期有效。

- 搜索执行 DNS 解析后校验地址，拒绝内网、metadata、localhost 和危险 scheme。

- 模型生成代码只在无敏感挂载的沙箱执行。

- 外部网页、PDF 和学生答案均视为 untrusted data，防止 prompt injection。

- 模型无法读取 secret，工具权限由服务端状态机决定。

## 隐私模式

| 模式 | 数据路径 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Local | 文档、音频、推理留在本机或局域网。 | 隐私优先。 |
| Cloud | 按配置使用云端模型或语音。 | 质量与维护优先。 |
| Hybrid | 本地 ASR/个人上下文，必要任务云端推理。 | 平衡隐私、质量和成本。 |

## 版权决策

系统必须将“来源可访问”“可私下学习”“可派生”“可再分发”“可训练”拆成独立字段。没有明确授权时，系统只能提供链接、摘要和人工复核入口。对 CC BY-NC-SA 资源，系统必须保留署名、非商业和 ShareAlike 信息，并把派生物与原资源关联。

# 最终定版结论

本项目的最佳路线不是复刻某一个开源项目，而是组合 2026 年已经验证的能力拼图：DeepTutor 的长期学习工作台与 RAG，OpenMAIC 的可恢复课程生成，CMU OLI/OLI Torus 的 learning-by-doing 与课程运行时，OATutor 的 BKT 和提示阶梯，LiveKit 的实时语音基础设施，EduStudio/pyKT/FSRS 的学习建模与复习，MinerU/Docling/olmOCR 的文档解析。真正需要自研的是考试事务、三图共享概念空间、学生模型、错因诊断、授权治理和教学评测。

v2.2 定版文档已经将产品、架构、接口、数据、开发计划、提示词、课程源种子、Backlog、部署运维和合规边界拆成可执行交付物。下一步应从 Week 1 Foundation 开始开发，优先完成上传 -> 解析 -> 考试 -> 评分 -> 错题闭环，再叠加个性化与语音。

附：交付文档清单

- docs/00_EXECUTIVE_SUMMARY.md

- docs/01_RESEARCH_EVIDENCE_MATRIX.md

- docs/02_PRD_FINAL.md

- docs/03_SYSTEM_ARCHITECTURE.md

- docs/04_DATA_MODEL_AND_API.md

- docs/05_VOICE_EXAM_SEARCH_DESIGN.md

- docs/06_DEVELOPMENT_PLAN.md

- docs/07_AI_AGENT_PROMPT_PACK.md

- docs/08_SECURITY_LICENSE_EVALUATION.md

- docs/09_SOURCE_REGISTER.md

- docs/10_COURSE_SOURCE_SEEDS.md

- docs/11_IMPLEMENTATION_BACKLOG.md

- docs/12_DEPLOYMENT_OPERATIONS_RUNBOOK.md